Информация о контрольных мероприятиях в 2023 году (по состоянию на 15.03.2023 года).

- «Проверка исполнения контракта от 18 мая 2021 № 01482 00005421000190 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»» с целью проверки результатов обустройства отдельных объектов благоустройства муниципального образования системами наружного освещения и соответствия их минимальным нормативным требованиям по освещенности, предусмотренными государственными стандартами и правилами.»

Всего в результате проверки установлено нарушений на сумму

2 012,8 тыс. рублей, в том числе:

1. В нарушении ст. 721 Гражданского Кодекса РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 4.1. «Общие требования к выполнению работ» Приложения 5 к Контракту «Техническое задание. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»» Подрядчиком (ООО «Светосервис-Подмосковье») не исполнены условия Контракта в  части измерения аккредитованной лабораторией светотехнических параметров всех участков по всей протяженности на соответствие требованиям ГОСТ 55839-2013 «Методы светотехнических измерений и формат представления данных», а Заказчиком (Администрация городского округа Клин) приняты  работы по обустройству отдельных объектов благоустройства муниципального образования системами наружного освещения в дер. Фроловское, дер. Вьюхово, дер. Никитское (ул. Зеленая)), не соответствующие  минимальным нормативным требованиям по освещенности, предусмотренными государственными стандартами и правилами.

Администрация городского округа Клин в период гарантийного срока не воспользовалась правом потребовать от Подрядчика исполнения его обязанностей, закрепленных в пункте 5.4.10   заключенного муниципального Контракта, а именно:

- устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ, при приемке выполненных работ и в течение гарантийного срока недостатки работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки причинили убытки третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (Письмо к ООО «Светосервис-Подмосковье» с  требованием приведения светотехнических параметров в соответствие с государственными стандартами и правилами направлено Администрацией городского округа Клин только 14.02.2023     (№ 119 исх/2190).

2. Государственной программой Московской области «Формирование комфортной городской среды», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38, установлено, что

соответствие фактически поставленных товаров (выполненных работ, их результатов) условиям муниципальных контрактов, источником финансирования которых в 2021 году являлась субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», является одним из основных обязательств муниципальных образований при предоставлении Субсидии.

Пунктом 3.5. Соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в рамках реализации проекта «Светлый город» из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области от 21.01.2021 № 12С-СГ(СНО)/2021 установлено, что средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Статьей 306 Бюджетного кодекса установлено, что направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств, является нецелевым использованием бюджетных средств.

Учитывая тот факт, что работы по вышеуказанным объектам не соответствуют требованиям муниципального контракта от 18 мая 2021 № 01482 00005421000190 «Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»», а оплачены в полном объеме, сумма нецелевого использования бюджетных средств составляет 2 012 779,92 руб., в том числе:

средства бюджета Московской области – 1 716 901,63 руб.,

средства бюджета городского округа Клин – 295 878,29 руб.

По результатам проверки в адрес Главы городского округа Клин  направлено Представление об устранении выявленных нарушений.

Информация об итогах контрольного мероприятия направлена в Совет депутатов городского округа Клин и Первому заместителю Главы Администрации городского округа Клин.

- «Проверка правомерности и эффективности использования муниципального имущества, формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, эффективности и законности использования субсидий, выделенных из бюджета городского округа Клин муниципальному общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной школе №17 (с элементами аудита в сфере закупок) за 2022 год».

Всего в результате проверки установлено нарушений на сумму

364,6 тыс. рублей, в том числе:

1. В нарушение пункта 10 Постановлений Администрации городского округа Клин №2827 и №1491  «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа Клин и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» Учреждение допустило в 2022 году использование  бюджетных средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на цели, не связанные с его выполнением, а именно: произвело оплату коммунальных услуг за 2 полугодие 2022 года в размере 78 716,04 руб. по переданным МУП «Комбинат школьного питания» в безвозмездное пользование помещениям в здании школы.

2. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации произведены расходы в размере 54 587,01 руб., не отвечающие принципам эффективности и экономности бюджетных средств, установленных указанной статьей: списаны затраты по горюче - смазочным материалам согласно данным путевых листов, оформленных с нарушением установленного порядка.

3. В нарушение п.77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, п. 339 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, Учреждением в 2022 году не списана с забалансового счета 04 «Сомнительная задолженность» дебиторская задолженность в сумме 231 339 руб., по которой истек срок исковой давности, что повлекло искажение строки 040 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (форма 0503730 бухгалтерской отчетности за 2022 год).

4. В нарушение пунктов 2 и 6 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424 и пункта 4 Порядка определения видов имущества и перечней особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Клинского муниципального района, утвержденного Постановлением Администрации Клинского муниципального района от 30.09.2011 № 2096 (с учетом дополнений), заявки о согласовании внесения в перечень особо ценного имущества - 2-х интерактивных сенсорных панелей поданы Учреждением в УПРЗИО Администрации городского округа Клин с нарушением установленного срока.

5. В нарушение п.1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ и п.6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218 «О государственной регистрации недвижимости» право оперативного управления на сарай, расположенный по адресу: Московская область, г. Клин, ул. 50 лет Октября, дом 13А, не зарегистрировано.

6. В нарушение п. 11 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 82 Приказа Минфина России от 31.12.2016 №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора», п. 5.5 Приказа Минфина России от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», п. 22 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 декабря 2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», п.31 Приказа Минфина РФ  № 157н  по результатам инвентаризации Учреждением не принято к учету здание тира, не отражено в регистрах бухгалтерского учета и годовой отчетности.

7. В нарушение п.2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» принимались к учету путевые листы, в которых не в полном объеме отражены обязательные реквизиты первичного учетного документа.

По результатам проверки в адрес муниципального общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №17 направлено Представление об устранении выявленных нарушений и о применении мер дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам.

Информационные письма о результатах проверки направлены в адрес Совета депутатов городского округа Клин, первого заместителя Главы Администрации городского округа Клин, заместителя Главы Администрации городского округа Клин, начальника Управления образования Администрации городского округа Клин.